АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2024										    №  14-п

р.п. Таврическое

Об утверждении  муниципальной

программы Ленинского сельского поселения

Таврического муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

на 2022-2027 годы

В  соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ, Постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района от 29.07.2013 г. № 45 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Ленинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемую муниципальную программу Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2027 годы (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление от 14.12.2021 г № 120А-п Об утверждении  муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области  «Формирование комфортной городской среды» на 2022-2027 годы признать утратившим силу.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава  Ленинского сельского поселения                                     С.С. Лемешев

Муниципальная Программа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

«Формирование комфортной городской среды»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

| Наименование муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы. Отдельные этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области. 2. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»; 2. «Благоустройство общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 812 179,00 руб., в том числе по годам: 2022 год – 562 000,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 2 250 179,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. В течение отчетного периода объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты представлены в приложении № 1 к муниципальной программе |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Благоустройство и озеленение территории Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Ленинское СП) в том числе, территорий соответствующего функционального назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, иных территорий) (далее – общественные территории) и дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) – одна из актуальных проблем современного градостроительства и муниципальных хозяйств.

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.).

На территории Ленинского СП общее число многоквартирных домов 2 и общественных территорий 21 единиц. При этом уровень благоустройства дворовых территорий и общественных территорий составляет 30 процентов от общего количества.

Вопросы благоустройства территории Ленинского СП требуют принятия комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий, проездов к ним, от состояния которых во многом зависит внешний облик населенных пунктов Ленинского СП, создание более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий, а также комфорт и качество жизни населения.

Комплексный, программный подход к вопросам благоустройства позволит сформировать многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан.

Данная подпрограмма позволит в 2022 год привести часть территорий в Ленинском СП в нормативное состояние и повысить уровень их благоустройства, но не устраняет в полной мере сложившуюся негативную тенденцию и проблему в сфере благоустройства.

Основными проблемами являются:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей;

- зрелое и перестойное состояние большинства зеленых насаждений дворовых и общественных территорий;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях.

В связи с этим назрела необходимость реализации муниципальной программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий.

Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований требуют поиска эффективных решений. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру дворовых и общественных территорий для определения функциональных зон.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.

Указанные риски могут привести к снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной  программой.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации муниципальной программы и разработки предложений по ее корректировке.

Способами ограничения рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы.

Раздел 3 Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства населенных пунктов Ленинского СП.

При разработке муниципальной программы учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «ЖКХ и городская среда»), а также учитывались приоритеты, установленные Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

В целях определения физического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий Ленинского СП, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, необходимо проведение мероприятий по инвентаризации данных территорий. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения, проводится  в соответствии порядком к Государственной программе Омской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2017 года N 248-п, (далее - Порядок проведения инвентаризации).

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области;

2) повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий  Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:

1) увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1 – В1,

где:

A1 – доля населения Ленинского СП, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Ленинского СП в отчетном году, процентов;

B1 – доля населения Ленинского СП, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями, от общего количества населения Ленинского СП, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Ленинского СП;

2) увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий  Ленинского СП.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А2 – В2,

где:

A2 – доля площади благоустроенных общественных территорий Ленинского СП от общей площади общественных территорий Ленинского СП в отчетном году, процентов;

B2 – доля площади благоустроенных общественных территорий Ленинского СП от общей площади общественных территорий Ленинского СП в году, предшествующем отчетному году, процентов;

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе мониторинга, проводимого специалистами Администрации Ленинского СП.

Плановые значения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 6 лет, рассчитан на период 2022 – 2027 годов (в один этап).

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 812 179,00 руб., в том числе по годам:

- в 2022 году – 562 000,00 рублей;

- в 2023 году – 0,00 рублей;

- в 2024 год – 2 250 179,00 рублей;

- в 2025 год – 0,00 руб.;

- в 2026 год – 0,00 руб.;

- в 2027 году – 0,00 рублей;

Раздел 7. Описание системы управления реализацией

муниципальной программы

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Глава Ленинского СП. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы представлено в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет координатор муниципальной программы во взаимодействии с соисполнителем муниципальной программы, исполнителем основных мероприятий.

По итогам отчетного года координатор муниципальной программы на основании данных, полученных от соисполнителей муниципальной программы, формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 29.07.2013 года № 45 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» согласно приложению № 2 к настоящей муниципальной программе.

2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области», содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе.

Приложение № 1 к Муниципальной Программе Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

«Формирование комфортной городской среды»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

реализации муниципальной Программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная Программа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 2. | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий Ленинского СП | % | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Ленинского СП | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий Ленинского СП | % | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

Приложение 2 к Муниципальной Программе Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

1. Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области»

| - Наименование муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области» - (далее подпрограмма) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | - |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Ленинское СП) |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП (далее задача 1); 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП (далее задача 2). |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП; 2. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: - в 2022 году – 0,00 рублей; - в 2023 году – 0,00 рублей; - в 2024 год – 0,00 рублей; - в 2025 год – 0,00 рублей; - в 2026 год – 0,00 рублей; - в 2027 год – 0,00 рублей. В течение отчетного периода объемы финансирования муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов ежегодно на 0 процентов |

2. Сфера социально-экономического развития Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Качество жизни населения Ленинского СП должно характеризоваться, в том числе, уровнем благоустройства, созданием безопасных и комфортных условий для проживания населения.

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Ленинского СП (далее – дворовая территория) является еще одной важной проблемой, требующей незамедлительного решения. Так как на сегодняшний день дворовые территорий многоквартирных домов не благоустроены.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, детские игровые площадки, бордюры и дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта.

Дворовые территории и проезды к ним являются важнейшей составной частью транспортной системы, от транспортно-эксплуатационного состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство села не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит улучшить физическое состояние дворовых территорий и увеличить количество дворовых территорий, на которых выполнены работы исходя из минимального перечня видов работ по ремонту дворовых территорий, благоустройству дворовых территорий, включающего ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн (далее – минимальный перечень видов работ).

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Цель подпрограммы достигается посредством решения 2 поставленных подпрограммой задач:

- Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП (далее задача 1);

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП (далее задача 2).

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 3 года, рассчитан на период 2022 – 2027 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП».

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП предусматривает комплекс следующих мероприятий:

- Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Степной  д.1, д.2, в д. Копейкино Таврического муниципального района Омской области.

2.  Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП».

Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП предусматривает комплекс следующих мероприятий - согласно минимальному и дополнительному перечню видов работ (Приложение № 1,2):

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Степной  д.1, д.2, в д. Копейкино Таврического муниципального района Омской области  (установка урн, скамеек, детской площадки, ремонт  цветников (палисадников)).

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП» планируется выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Степной  д.1, д.2, в д. Копейкино Таврического  муниципального района Омской области;

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество отремонтированных дворовых территорий

И=

где:

Bi – количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Ленинского СП.

В рамках основного мероприятия Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП планируется выполнение следующих мероприятий:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Степной  д.1, д.2, в д. Копейкино Таврического муниципального района Омской области  (установка урн, скамеек, детской площадки, ремонт  цветников (палисадников)).

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий

Р = А – В,

где:

А – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В – доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,00  руб., в том числе по годам:

- в 2022 году – 0,00 рублей;

- в 2023 году – 0,00 рублей;

- в 2024 год – 0,00 рублей;

- в 2025 год – 0,00 рублей;

- в 2026 год – 0,00 рублей;

- в 2027 год – 0,00 рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, и безвозмездные поступления.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 4 Структура муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 гг.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р1 = А1– В1,

где:

А1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в отчетном году, процентов;

В1 – доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значение исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основе ежеквартального мониторинга показателей, проводимого специалистами Администрации Ленинского СП.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

- Администрация Ленинского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности.

- По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 29.07.2013 № 45(далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 1

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий

Минимальный перечень

видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

1. Ремонт дворовых проездов;

2. Установка скамеек;

3. Установка урн.

Приложение № 2

к Подпрограмме Благоустройство дворовых территорий

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству  дворовых территорий многоквартирных домов

1. Оборудование детских площадок;

2. Ремонт  цветников (палисадников)

Приложение 3 к Муниципальной Программе Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды»

Подпрограмма

«Благоустройство общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

1. Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области»

| Наименование муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Формирование комфортной городской среды» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | «Благоустройство общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омкой области» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | - |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Таврического муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 – 2027 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области (далее – Ленинское СП) |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования Ленинского СП; 2. Благоустройство общественных территорий Ленинского СП. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ленинском СП; 2. Ремонт общественных территорий Ленинского СП |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 2 812 179,00 руб., в том числе по годам: 2022 год – 562 000,00 руб.; 2023 год - 0,00 руб.; 2024 год – 2 250 179,00 руб.; 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год – 0,00 руб. В течение отчетного периода объемы финансирования муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования уточняются (корректируются) по мере необходимости. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит увеличить долю благоустроенных общественных территорий Ленинского СП на 5 процентов |

2. Сфера социально-экономического развития Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

В настоящее время в Ленинском СП  наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ. Фактический срок эксплуатации твердых покрытий и элементов благоустройства составляет до 30 лет. В результате интенсивной эксплуатации фактическое состояние не соответствует современным требованиям и нуждается в модернизации.

Развитие системы благоустройства должно отвечать самым разнообразным интересам жителей Ленинского СП. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением новых потребительских аспектов - необходимостью обеспечения потребностей маломобильных групп населения, повышения эстетических качеств городской среды. Оба направления соответствуют задачам повышения качества среды жизнедеятельности. Продуманный средовой дизайн села способствует эстетическому и психологическому комфорту жителей, обогащению культурной жизни. Он напрямую связан с современными технологиями проектирования и строительства, поэтому мероприятия Программы следует считать частью программы повышения качества жизнедеятельности.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы позволит увеличить темпы роста благоустроенных общественных территорий и повышению комфортных условий для проживания населения на территории Ленинского СП, что соответствует приоритетам, установленным Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93.

3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области.

Цель подпрограммы достигается посредством решения 2-х поставленных подпрограммой задач:

- Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Ленинского СП;

- Благоустройство общественных территорий Ленинского СП.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Общий срок реализации настоящей подпрограммы составляет 3 года, рассчитан на период 2022 – 2027 годов (в один этап).

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий

В целях решения задач подпрограммы в ее составе реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ленинском СП»

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ленинском СП предусматривает комплекс  следующих мероприятий:

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Речной в д. Копейкино Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая от д. 39 до д. 92  в д. Новоселецк Таврического МР Омской области.

2.  Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие «Ремонт общественных территорий Ленинского СП»

Ремонт общественных территорий Ленинского СП, предусматривает следующее мероприятие:

- Устройство детской площадки по адресу Таврический район, д. Копейкино, ул. Школьная, д. 28 клуб.

- Обустройство мест захоронения в д. Новобелозеровка Таврического муниципального района Омской области.

6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ленинском СП» планируется выполнение следующих мероприятий:

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Речной в д. Копейкино Таврического МР Омской области.

- Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая от д. 39 до д. 92  в д. Новоселецк Таврического МР Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество отремонтированных автомобильных дорог

общего пользования местного значения

А=

где:

-  количество отремонтированных  автомобильных дорог общего пользования местного значения в i-том году в пределах n-го объема бюджетных средств, выделенных на данные цели в i-том году, единиц.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого специалистами Администрации Ленинского СП.

В рамках основного мероприятия «Ремонт общественных территорий Ленинского СП» планируется выполнение следующих мероприятий:

- Устройство детской площадки по адресу Таврический район, д. Копейкино, ул. Школьная, д. 28 клуб.

- Обустройство мест захоронения в д. Новобелозеровка Таврического муниципального района Омской области.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- объём использования бюджетных средств на благоустройство общественных территорий.

D=C/J*100%

где:

D - объём использования бюджетных средств на благоустройство общественных территорий;

С - объём использованных бюджетных средств, затраченных на мероприятие в текущем году, факт в тыс. руб.;

J - объём использованных бюджетных средств, затраченных на мероприятие в текущем году, план в тыс. руб.;

Значение целевого индикатора определяется как объём использованных бюджетных средств на проведение данного мероприятия по отношению к запланированному объёму бюджетных средств на проведение данного мероприятия в отчётном году, в процентах.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 812 179,00  руб., в том числе по годам:

- в 2022 году – 562 000,00  рублей;

- в 2023 году – 0,00 рублей;

- в 2024 год – 2 250 179,00 рублей;

- в 2025 год – 0,00 рублей;

- в 2026 год – 0,00 рублей;

- в 2027 год – 0,00 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по задачам подпрограммы в разрезе источников финансирования представлено в приложении № 4 Структура муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 гг.

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы обеспечит достижение ожидаемого результата «Увеличение доли благоустроенных общественных территорий».

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р = А – В,

где:

А – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в отчетном году, процентов;

В – доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в году, предшествующем отчетному году, процентов.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются на основании данных мониторинга, проводимого Минстроем Омской области.

Раздел 9. Система управления реализацией подпрограммы

- Администрация Ленинского сельского поселения осуществляет оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности.

- По итогам отчетного финансового года исполнитель-координатор формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области от 29.07.2013 № 45 (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

| Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Структура муниципальной программы Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Срок реализации |  | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с (год) | по (год) |  | Источник | Объем (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  | Наименование | Единица измере ния |  |  | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  | 21 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  | 2022 год | 2027 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. "1. Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области" |  | 2022 год | 2027 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 "Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области " |  | 2022 год | 2027 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 . "1. Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП " | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | х | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Ленинского СП" | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | х | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х Х | Х Х | Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по ул. Степной д.1, д.2 в д. Копейкино Таврического муниципального района Омской области | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | количество отремонтированных дворовых территорий | единиц |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 . "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП" | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. "Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Ленинского СП" | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Степной д.1, д.2 в д. Копейкино Таврического муниципального района Омской области (установка урн, скамеек, ремонт детской площадки ремонт, цветников (палисадников)) | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме муниципальной программы |  | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского СП, методист по спорту, специалист по работе с молодёжью | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. " Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области" |  | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2. Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области |  | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 . "Проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов Ленинского СП" | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ленинском СП" | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | Х | Х Х | Х Х | Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие1. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Речной в д. Копейкино Таврического МР Омской области | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | х | х | х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2. Ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Садовая (от д. 39 до д. 92) в д. Новоселецк Таврического МР Омской области. | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | х | Х | х | х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 . "Благоустройство общественных территорий Ленинского СП" | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 651 829,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 164 913,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 486 916,00 | Х | Х | Х | Х Х | Х Х | Х Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2. "Ремонт общественных территорий Ленинского СП" | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 562 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 142 186,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 419 814,00 | Х | х | х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Устройство детской площадки по адресу Таврический район, д. Копейкино, ул. Школьная, д. 28 клуб | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 562 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | % |  |  | 100 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 142 186,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 419 814,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2. Обустройство мест захоронения в д. Новобелозеровка Таврического муниципального района Омской области | 2022 год | 2027 год | Администрация Ленинского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области | Всего, из них расходы за счет: | Х | Х | Х | 2 250 179,00 | Х | Х | Х | объём использования бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | Х | Х | Х | 186 765,00 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | Х | Х | Х | 2 063 414,14 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме муниципальной программы |  | 2022 год | 2027 год |  | Всего, из них расходы за счет: | 562 000,00 | Х | Х | 2 250 179,00 | Х | Х | Х | Х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 142 186,00 | Х | Х | 186 765,00 | Х | Х | Х | Х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера | 419 814,00 | Х | Х | 2 063 414,14 | Х | Х | Х | Х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  | 2022 год | 2027 год |  | Всего, из них расходы за счет: | 562 000,00 | Х | Х | 2 250 179,00 | Х | Х | Х | Х Х |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  | Х | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений | 142 186,00 | Х | Х | 186 765,00 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 419 814,00 |  |  | 2 063 414,14 | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |